Załącznik nr 1 do oferty

DOWÓD WNIESIENIA WADIUM

Załącznik nr 2 do oferty

SZCZEGOŁOWYKOSZTORYS OFERTOWY

Załączniki nr 3

## UMOWA nr ............./       /2008

zawarta w dniu  …………….. 2008   roku. w Ryjewie pomiędzy :

A) GMINĄ RYJEWO, ul. Lipowa 1. 82-420 Ryjewo

reprezentowaną przez:

1.Józefa Gutowskiego			- Wójta Gminy Ryjewo

zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM"

B) ………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………….

zwaną dalej "WYKONAWCĄ"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonym  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……. ,poz. ……..

w dniu …………….. r. zawarto umowę o treści następującej:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci zadania
inwestycyjnego „  Modernizacja ujęcia wody w Ryjewo” zgodnie ze SIWZ oraz złożoną ofertą.

Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy określony w projekcie budowlano -
wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), 
a obejmujący  :

Zakres zamówienia obejmuje budowę rurociągu tłocznego, wymiany obudowy istniejących dwóch studni głębinowych, modernizacji stacji uzdatniania wody i adaptacji budowlanych budynku hydroforni dla potrzeb technologicznych.

Na terenie istniejącego ujęcia projektuje się wykonanie:

- wymiany obudów studni głębinowych

- wymiany agregatorów pompowych studni głębinowych

- w budynku stacji uzdatniania wody wykonanie nowego układu technologii uzdatniania wody

§2

1.	Strony ustalają następujący termin wykonania robót : 3 miesiące od dnia podpisania umowy

- W przypadku gdy Wykonawca uważa, że z przyczyn od niego niezależnych należyte wykonanie umowy w terminie nie jest możliwe lub przeszkodzono mu w takim wykonaniu umowy, powinien niezwłocznie zgłosić to na piśmie Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca nie dopełni warunku pisemnego zgłoszenia, nie ma prawa powoływania się na czynniki uniemożliwiające lub zakłócające mu wykonanie umowy. Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć w momencie składania oferty lub podpisania niniejszej umowy nie są uważane za czynniki zakłócające i nie usprawiedliwiają opóźnienia wykonania umowy przez Wykonawcę.

§3

- Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem niniejszej umowy i Szczegółową Specyfikacją Techniczną

- Wykonawca  oświadcza,   że   zapoznał   się   z  projektami   budowlano-wykonawczymi
wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  nie wnosi do nich
żadnych zastrzeżeń i uwag.

- Wykonawca zobowiązany jest chronić wykonane przez siebie usługi, sprzęt i materiały
przed uszkodzeniem i kradzieżą, aż do momentu zakończenia robót i ich końcowego
odbioru przez Zamawiającego.

- Do  obowiązków  Wykonawcy  w  ramach  niniejszej  umowy  i  określonego  w  niej
wynagrodzenia należy dokonanie wszelkich niezbędnych czynności określonych przez
właściwe urzędy i instytucje dokonujące odbioru lub oceny robót będących przedmiotem
umowy, w tym na Wykonawcy spoczywa również obowiązek poniesienia opłat czy
innych honorariów z tym związanych.

§4

l. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Wraz z wydaniem placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- pozwolenie na budowę,

2)  dokumentacje projektową

3)   dziennik budowy

4)   szczegółową specyfikację techniczną

- Zamawiający zobowiązuje się, w dniu podpisania umowy, przekazać Wykonawcy
projekty   budo wlano-wykonawcze   wskazane   w   Specyfikacji   Istotnych   Warunków
Zamówienia (w l egz.), które szczegółowo określaj ą przedmiot niniejszej umowy,.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania w terminie do 7 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia   sprawdzenia   ilości   i  jakości   robót   podlegających   zakryciu   oraz   do potwierdzenia   tego   faktu   w   dzienniku   budowy    i   książce   obmiaru   zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Zamawiający dokona odbioru poszczególnych etapów robót i odbioru końcowego robót objętych umową  w terminie 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia protokołów odbioru robót częściowych i końcowego przez inspektora nadzoru i dokonania przez Wykonawcę w dzienniku budowy wpisu o zgłoszeniu gotowości do odbioru.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową
w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP oraz "Szczegółową Specyfikacją Techniczną", oraz zobowiązuje   się   do   użycia   wyłącznie   materiałów   dopuszczonych   do   odbioru i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (art.10).
Materiały  winny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  na znak  bezpieczeństwa  lub
aprobatę techniczną, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich
Normach i posiadać świadectwa badań. Materiały i urządzenia zastosowane powinny
być w I gatunku (najwyższej jakości), a urządzenie pomiarowe zalegalizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy dla własnych potrzeb
własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić przestrzeganie warunków bhp i p. poż,
oraz utrzymywać porządek na budowie.

- Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy, ponosi on na zasadzie ryzyka pełną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom
trzecim w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.

- Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa
i zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi do opracowania planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,  zwanego  dalej  „planem bioz".

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania osobnej pisemnej akceptacji Zamawiającego
(pod względem doboru standardu, jakości, koloru) przed wbudowaniem materiałów

- Podwykonawcy   Zamawiającego   będą rozliczać   się   bezpośrednio   z   Wykonawcą
z kosztów placu budowy odnośnie ochrony mienia, warunków bhp i ppoż, kosztów
wody i energii oraz utrzymania porządku na budowie.

- Wykonawca    zobowiązuje    się     zapewnić    wytyczenie     i     geodezyjny    pomiar
powykonawczy własnym staraniem i na własny koszt na dzień zgłoszenia do odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do zajęcia pasa ruchu drogowego oraz budowy drogi
technologicznej własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostatecznego poinformowania się odnośnie położenia
miejsca budowy, rodzaju podłoża, możliwości wystąpienia urządzeń podziemnych na
terenie budowy , sieci i obiektów zewnętrznych, oraz wymagań ze strony
urzędów sprawujących nadzór budowlany. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
z tytułu ewentualnego  uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych w trakcie
prowadzonych przez siebie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wpisem do dziennika budowy, powiadamiając
równocześnie inspektora nadzoru, roboty ulegające zakryciu do dokonania odbioru
technicznego i ponieść wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, a także do
dokonania lub zlecenia przeprowadzenia badań koniecznych do odbioru końcowego na
własny koszt i własnym staraniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia gotowości robót do odbioru pisemnie pod
adresem Zamawiającego oraz w drodze wpisu do dziennika budowy przez kierownika
budowy.   W   dniu   wskazanym  jako   dzień   gotowości   do   odbioru   Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące, niezbędne do zawiadomienia
o zakończeniu budowy zgodnie z art. 57 ust. l ustawy Prawo budowlane, dokumenty (w
2 kompletach):

- oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót   z  projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami,

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń (w tym odbiory techniczne), atesty na wbudowane
materiały,

- inwentaryzację powykonawczą,

- dokumentację techniczną uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy,

- instrukcję obsługi,

- inne dokumenty wynikające z warunków technicznych realizacji i odbioru robót.

- Materiały  odbiorowe wymagane  od  Wykonawcy na dzień wskazany jako  dzień
gotowości   do   odbioru   zgodnie   z   ust.13,   w   których   stwierdzono   błędy   lub
niedokładności muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych
poprawione i ponownie dostarczone Zamawiającemu.  Przekroczenie tego terminu
będzie uznane za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia
gotowości do odbioru i stanowi podstawę do zastosowania postanowień umownych
w zakresie kar za nieterminową realizację umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad robót lub użytych materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez strony, a

w braku zgody stron w tym zakresie w terminie 10 dni.

§6

l.   Zamawiający ma prawo w czasie trwania realizacji robót pisemnie polecić:

- usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość
wykonanych robot nie spełnia wymagań projektu wykonawczego lub wymagań
określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2.	Zamawiający   ma   prawo   żądania   od   Wykonawcy   zlecenia   dodatkowych   badań
materiałów lub robót, które budzą wątpliwości co do ich zgodności z projektem lub
obowiązującymi przepisami. W takim przypadku :

- jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty nie są zgodne z dokumentacją
projektową   lub   obowiązującymi   przepisami,   to   koszty   tych   badań   ponosi
Wykonawca,

- jeżeli wyniki badań, wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami
dokumentacji  projektowej   i  obowiązującymi  przepisami,   to  koszty  tych  badań
obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli jakości materiałów własnych.
Obróbka   materiałów   powinna   być   dokonywana   z   należytą  starannością.   Straty
materialne przekraczające normy określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym
część składową oferty Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr l do umowy) obciążają
Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem wykonanych przez siebie
robót.

- Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu
budowy każdej osoby, w tym także kierownika budowy, która jego zdaniem zachowuje
się niewłaściwie, nie potwierdza działaniem odpowiednich kwalifikacji lub ich nie
posiada, jest niedbała w wykonaniu swojej pracy lub jej obecność na terenie budowy jest
uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazywania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.

§7

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnymi siłami całego zakresu robót

Powierzyć  niżej wymienione roboty podwykonawcy(cą) :……………………………

§8

1.	Za   wykonanie   przedmiotu   umowy   określonego   w   §1   ust. l   i   2   ustala   się

wynagrodzenie  w  formie  ryczałtu  w  kwocie   zł netto  (słownie:…………. ), w tym :

podatek VAT   zł (słownie : ………………………………….)

cena brutto:  zł (słownie : …………………………………..)

Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie ceny wskazanej w kosztorysie ofertowym w postępowaniu o realizację zamówienia  publicznego, stanowiącym załącznik nr l do umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem za wykonanie pełnego zakresu robót objętych projektem budowlano-wykonawczym i określonych w §1 ust. l i 2 oraz obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy i czynnościami odbiorowymi (np. oznakowanie, dokumentacja geodezyjna, pomiary, ekspertyzy i badania).

2.	Wartość poszczególnych robót objętych umową określona została w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Ceny jednostkowe
w kosztorysie dotyczą robót wolnych od wad, wykonanych w pełni,   w ustalonych
terminach, zgodnie z przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Ceny
jednostkowe  obowiązują jako  ceny  zawierające  wszystkie  podatki  (z wyłączeniem
podatku VAT), świadczenia, cła i inne opłaty. Wykonawca w momencie podpisania
niniejszej umowy gwarantuje stałą cenę usługi. Ponadto Wykonawca jest świadom, że
ilości   podane   w   materiałach   przetargowych   (Specyfikacji   Istotnych   Warunków
Zamówienia i przedmiarach robót) mają jedynie charakter informacyjny i możliwe błędy
i braki w tych materiałach nie upoważniają go do zmiany ustalonej ceny lub cen
jednostkowych lub wysuwania innych roszczeń nie wynikających z umowy. Zmiany
wymagane ze strony Zamawiającego, prowadzące do zmniejszenia ilości usług lub
materiałów, uprawniają Zamawiającego do zmniejszenia ceny o koszt niewykonanych
usług.   Stosowne   obliczenia   zostaną  wykonane   na   podstawie   cen  jednostkowych
określonych w   kosztorysie ofertowym. W wątpliwych przypadkach    Wykonawca    powinien    przedstawić    swoją    kalkulację    dla    celów informacyjnych.

3.	Dla celów rozliczeń stron w zakresie umowy  strony wskazują,  iż  Wykonawca w
kosztorysie ofertowym przedstawił następujące składniki ceny :

- stawka rbg	    zł

- k.p. liczone od R i S	   %

- k.z. liczone od M	   %

- zysk liczony od R, S i k.p.	   %

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartości elementów
niewykonanych,  Niezależnie od przyczyny powstania różnic przy zastosowaniu cen
jednostkowych. Postanowienie ust.2 stosuje się odpowiednio.

- Roboty    dodatkowe    nie    objęte    projektami    budo wlano-wykonawczymi,    których
potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, a których wartość nie przekracza 20% zamówienia objętego niniejszą umową,
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie z wolnej ręki przy
zachowaniu  tych  samych  norm,  parametrów  i  standardów oraz  składników  ceny
ustalonych w ust.3.

W przypadku, gdy Wykonawca udzielił upustu w cenie ofertowej, roboty dodatkowe

będą rozliczane z zastosowaniem takiego samego upustu.

Kompletna dokumentacja dotycząca Wykonawcy określona w ustawie Prawo zamówień

publicznych i przepisach wykonawczych, niezbędna do zawarcia umowy w trybie z

wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych zostanie dostarczona do Zamawiającego

najpóźniej w terminie 7 dni od powzięcia informacji o konieczności wykonania tych

robót.

Nie dotrzymanie ww. terminów może stanowić podstawę odmowy wypłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe.

- Wykonanie robót dodatkowych nie powoduje przedłużenia okresu wykonania robót
będących przedmiotem umowy i przesunięcia terminu określonego w §2  pkt.1.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii lub katastrofie.

§9

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami za zakończone elementy
z zakresu robót potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru w trakcie odbioru robót w protokołach odbioru robót częściowych i końcowym.

- Faktury   częściowe i faktura końcowa, płatne będą przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy nr …………………………………..

w Banku ……………………………………… w terminie do 30 dni od dnia złożenia      faktury  wraz z dokumentami rozliczeniowymi w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca   oświadcza,    iż   jest    podatnikiem   podatku   VAT,    i   posiada   numer

identyfikacyjny NIP …………….. , Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP .......................

§10

1.	Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% całości wynagrodzenia umownego określonego w §8 ust. l za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zgłoszenia gotowości do odbioru robót określonego w §2 ust. l pkt.1 do dnia faktycznej zgłoszonej gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w §13 ust.l;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% całości wynagrodzenia umownego określonego w §8 ust.l  za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od umowy przed którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych
od   Zamawiającego,    w   szczególności   w   przypadkach   określonych   w    §14,
w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego określonego w §8 ust. l.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub straty wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie określonym w §2 pkt. l na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktur częściowych i faktury końcowej kar umownych i odszkodowania, o którym mowa w ust.. 1

§11

- W związku z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji za wady na wykonane roboty oraz użyte materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, dokonanego bez zastrzeżeń Zamawiającego w protokole odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność  za  zgodną z  umową jakość  robót  oraz  za  nienaganną jakość wszystkich użytych urządzeń i materiałów, bez względu na źródło dostawy. Wady ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca powinien usunąć w terminie maksymalnie   10  dni.   Jeżeli  Wykonawca  nie   wykona  należycie  tego  obowiązku, Zamawiający uprawiony będzie do powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy na koszt  Wykonawcy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad.

- Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

- I    przegląd po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego,

- II  przegląd po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego,

3.	Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie gotowości dokonania przeglądu
gwarancyjnego do Zamawiającego w terminie 14 dni poprzedzających datę przeglądu.

4. W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę z wyprzedzeniem 7 dni przed terminem przeglądu do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości   3 %

wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości ………………………    zł słownie:

……………………………………………….  w :

- pieniądzu, *

- poręczeniach bankowych, *

- gwarancjach bankowych, *

- gwarancjach ubezpieczeniowych, *

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.5 pkt.2 lit. b ustawy z dnia 9  listopada 2000 r.  o  utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości.

uwaga:

- przy podpisaniu   umowy  strony   wykreślą  niepotrzebne  zapisy  zgodnie  z
faktyczną formą złożenia zabezpieczenia przez Wykonawcę

- w  przypadku  gwarancji   ubezpieczeniowych   wzór  gwarancji  -  przed jej
wystawieniem - podlega uzgodnieniu z Zamawiającym

- Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie należytego i zgodnego z umową wykonania robót, a pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w sposób następujący:

- część obejmująca 70% zabezpieczenia zabezpieczająca zgodnie z ust.2 należyte i zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona w terminie dni 30 od dnia odbioru końcowego robót,

- część obejmująca pozostałe 30% zabezpieczenia zabezpieczająca zgodnie z ust.2 roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie gwarancji i rękojmi,

- zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy  wniesione  w pieniądzu  zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

- w przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym podczas przeglądu gwarancyjnego w terminie, Zamawiający ma prawo do powierzenia zastępcze-

go wykonania robót ze środków złożonych tytułem zabezpieczenia.

W takim przypadku zabezpieczenie odpowiednio pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia usterek zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.

- W przypadku  konieczności zwiększenia robót  i zwiększenia  wartości  Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca  nie wywiąże się z zobowiązania określonego w ust.4 Zamawiający
będzie uprawiony do potrącenia zabezpieczenia z należności za wykonane roboty.

§13

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik budowy  : ………………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: …………………………….

Inspektor nadzoru

3 Wykonawca nie jest upoważniony do przyjmowania i realizowania poleceń lub życzeń osób trzecich odnośnie usług i dostaw wynikających z niniejszej umowy. Zarządzenia na miejscu budowy tylko wtedy są ważne, gdy pochodzą bezpośrednio od Zamawiającego i zostały potwierdzone na piśmie. Kosztów robót wykonywanych wbrew niniejszemu postanowieniu Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy.

§14

1.	W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie
jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz zwrotu odpowiedniej części gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót do tego
czasu Wykonanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego.

- W  innych przypadkach odstąpienia od umowy przez jedną ze  stron Wykonawca zobowiązany jest on do :

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokółu inwentaryzacji robót do tego
czasu wykonanych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt, do czasu podpisania protokołu inwentaryzacji wykonanych robót,

- zapłaty kary umownej  lub naprawienia Zamawiającemu szkody, spowodowanej niewykonaniem umowy i przerwaniem robót zgodnie z §10.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym także w następujących przypadkach:

- ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy,

- otwarcia likwidacji Wykonawcy lub podjęcia przez niego innych działań zmierzających do likwidacji przedsiębiorstwa (z wyjątkiem czynności podejmowanych celem połączenia lub zmiany formy prawnej),

- zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym.

- Natychmiastowe odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również
jeżeli Wykonawca :

- zaprzestanie realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
co najmniej 14 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji
o realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwe i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje
na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Inspektora terminie,

- nie wywiąże się z jakiegokolwiek warunku lub zobowiązania ustalonego w umowie.

- Odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym następuje w dniu, w którym Wykonawca otrzyma pisemne zawiadomienie o odstąpieniu faxem, listem poleconym lub bezpośrednio zostanie ono dostarczone do siedziby Wykonawcy.

- W przypadkach wymienionych w ust.3,4,5 Zamawiający może, po dostarczeniu Wykonawcy powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wkroczyć na teren budowy i zlecić realizację robót osobie trzeciej, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy.

§15

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń
wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod
rygorem ich nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje wraz z załącznikami:

Zał. l - oferta Wykonawcy, wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym,

Zał. 2 - dokumentacja projektowa

Zał. 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

5.	Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA

Załącznik nr 4

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na  podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z poż. zm.)

data							podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.22 ust. l Ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

data							podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  6 do oferty

AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ALBO ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik nr 7 do oferty

AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

Załącznik nr 8 do oferty

AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

# Załącznik nr 9 do oferty

###### Pieczątka Wykonawcy

WYKAZ KADRY INŻYNIERYJNO - KIEROWNICZEJ

1.	Firma zatrudnia na stałe	osób, w tym kadrę inżynieryjno – kierowniczą w  liczbie

2.	Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi:

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Lata doświadczenia | Posiadane uprawnienia Nr uprawnień, zakres, oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: należy złączyć dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień

data							podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do oferty

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB ARCHITEKTÓW LUB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KIEROWNIKÓW ROBÓT

## Załącznik nr 11 do oferty

Pieczątka Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia          postępowania o udzielenie zamówienia

| L.p. | Adres budowy Nazwa inwestycji | Zamawiający adres, nr tel. | Czas realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) | Zakres rzeczowy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

data							podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 12 do oferty

POTWIERDZENIA NALEŻYTEGO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 10

( referencje )

Załącznik nr 13 do oferty

OPINIA BANKOWA

(Potwierdzenie, że oferent posiada środki finansowe w wysokości          600 000,- zł, lub że zdolność kredytowa oferenta wynosi  600 000,- zł)

Załącznik nr 14 do oferty

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Niniejszym

/Nazwa firmy podwykonawcy i adres/

reprezentowana przez:

l

2

zgłasza gotowość uczestnictwa w procesie inwestycyjnym objętym przetargiem:

w charakterze podwykonawcy robót:

l

2

3

działającym na rzecz Wykonawcy tj.

/nazwa firmy Wykonawcy i adres/

data							podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA :

Do oświadczenia podwykonawcy należy załączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie potwierdzając uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi oraz, że profil działania odpowiada Przedmiotowi Zamówienia

Załącznik nr 15 do oferty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

(należy załączyć dotyczący każdego z podwykonawców aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi oraz, że profil działania odpowiada Przedmiotowi Zamówienia (zakresowi powierzonych robót))

Załącznik nr 16 do oferty

PEŁNOMOCNICTWO

(należy załączyć pełnomocnictwo wystawione wg obowiązujących przepisów lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i składaniu oświadczeń w jego imieniu, jeżeli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie).