UMOWA  Nr 1164/      /08

zawarta  w dniu ………..  . pomiędzy  Gminą  Ryjewo,

reprezentowaną  przez :

Józefa Gutowskiego – Wójta Gminy Ryjewo

przy kontrasygnacie  Małgorzaty  Kubic – Skarbnika Gminy Ryjewo

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

z jednej strony,

a firmą :

zwaną  w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity z 2006r. DzU.Nr.223 poz.1655 z późn.zm.)

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Budowa nawierzchni drogi z płyt yomb we wsi Benowo.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

- oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym  – załącznik nr 1 do umowy

§ 2.

Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  zawartym

w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru   robót budowlanych.

- Zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia w terminie  do dnia  15.08.2007r.

- Pisemne powiadomienie  zamawiającego o terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru.

- Dostarczenie zamawiającemu niezbędnych dokumentów dotyczących wykonanego przedmiotu zamówienia.

§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Zapewnienie środków finansowych zgodnie z warunkami umowy.

- Wyznaczenie inspektora nadzoru .

- Przystąpienie do czynności odbioru  prac będących przedmiotem umowy  po  uprzednim złożeniu wniosku przez wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do odbioru robót :

a) jeżeli zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i należycie wykonane w

porozumieniu z wykonawcą ustali termin odbioru końcowego;

b) w przypadku, gdy zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został zakończony lub

będzie miał zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania, odmówi dokonania odbioru  i w

porozumieniu z wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez wykonawcę wniosku

o dokonanie odbioru robót. Z czynności odbioru robót będą sporządzane protokoły.

§ 4.

- Za wykonanie wymienionych w § 1 prac, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie :

82.693,40 zł (słownie : osiemdziesiąt  dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy 48/00)

2. Zaoferowana w § 4 ust. 1 umowy  cena,   za wykonanie przedmiotu zamówienia  jest niezmienna

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości   rozliczania się  wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, na podstawie faktur częściowych.

4. Zapłata za wykonanie całości zamówienia  nastąpi po końcowym odbiorze robót.

§ 5.

Termin wykonania całości prac   -  30 dni od  daty przekazania placu budowy

§ 6.

Termin płatności faktury  30  dni    po  otrzymaniu faktury przez zamawiającego

§ 7.

Okres gwarancji    36 miesięcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości   1%  wartości zamówienia

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, oprócz przypadków, za które Wykonawca

nie będzie  ponosił  winy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za każdy dzień zwłoki w płatności za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia, w wysokości  1 % wartości faktury.

§ 9.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                            WYKONAWCA :