Ryjewo, dnia  15.12..2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

I.Nazwa zadania : Budowa świetlicy wiejskiej  wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Rudniki

nr sprawy:  ZP-341-7/2009

i.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Ryjewo.

z siedzibą :

ul. Lipowa 1. 82-420 Ryjewo

adres strony internetowej: www.ryjewo.pl

e-mail : ug@ryjewo.pl

tel.  055 2774234

godziny urzędowania : poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 i art. 39 – 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr

223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) w treści specyfikacji określana mianem „ Pzp”.

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188,

poz. 1155),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) ,

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Rudniki

Przedmiot zamówienia jest finansowany z budżetu Gminy Ryjewo,  oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach dzialania, objętego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedmiotowy zakres robot określa projekt techniczny  oraz przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.

kod CPV   45 10 00 00-8                  45 31 00 00-3

45 26 10 00-4                  45 42 10 00-4

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w ofercie winien wskazać jaką część i jakiemu podwykonawcy powierzy jej wykonanie.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne

Wykonawca zapewni nadzór techniczny, zabezpieczy i oznakuje plac budowy

9. Wymagania dot. gwarancji

Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 36 m-cy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia  - 180 dni  od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. :

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.:

zakres działalności Wykonawcy  obejmuje wykonywanie robót budowlanych w zakresie

ogólnobudowlanym.

2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

2.1)Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem wszczęcia niniejszego

postępowania wykonał roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów o podobnym charakterze użytkowania.

2.2)Wykonawca musi dysponować lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu o

udostępnieniu wykonawcy sprawnych maszyn i urządzeń niezbędnych dla wykonania

zamówienia,

2.3)Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia, osoby

posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie dla wykonania zamówienia,

lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób, w

tym  - kandydata na stanowisko Kierownika budowy .

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki  określone w pkt.2 , z tym że,  warunek określony w pkt. 2.1. musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę występującego wspólnie.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy do skierowania do wykonania zamówienia osób wskazanych w ofercie.

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  Zamówienia,

tj. Wykonawca :

3.1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  i

społeczne,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt. 3 spełniają łącznie.

4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art.24 
     ust 1 i 2 Pzp.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

6.1 jest niezgodną z ustawą

6.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

6.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

6.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

6.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny

6.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

6.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa

zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

Prawa zamówień publicznych.

B.5) Oświadczenie Wykonawcy , że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art.24

Prawa zamówień publicznych.

B.6) W przypadku składania oferty wspólnej , pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik

może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat przed wszczęciem

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności  jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty  i miejsca

wykonania. Zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia prosimy wyraźnie zaznaczyć.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w  wykazie

zamówienia zostały wykonane należycie.

C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub

będzie dysponował Wykonawca.

C.3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania

zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca

wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

C.4) Wykaz osób, którymi dysponuje  lub będzie dysponował Wykonawca, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym osoby przewidzianej przez

Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy.

C.5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.4, Wykonawca wskazał osoby,

którymi będzie dysponował.

C.6) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,  przede wszystkim kopię uprawnień i kopię zaświadczenia o wpisie na

odpowiednią listę zawodową osoby/osób przewidzianych przez Wykonawcę do pełnienia

funkcji kierownika budowy .

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące

dokumenty:

D.1) Dokumenty o których mowa w pkt. B.3 i B.4

D.3) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3) składa dokument lub dokumenty,

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy

F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B , D , E  dla każdego

partnera z osobna, dokumenty, o których mowa w pkt. C mogą być złożone wspólnie.

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do

podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez wykonawcę

V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres

poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą

elektroniczną.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko	           Andrzej Kozik – specjalista ds. zamówień publicznych.

tel.			055 277  4234

w terminach 		poniedziałek – piątek , w godz.7.30 – 15-30

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim  wykonawcom,

którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do

zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności

postępowania.

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia

oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Strona WWW.

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i

zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu

terminowi.

10. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień

Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień

Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a

ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

11. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści

informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Strona WWW

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem

czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych

dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób

podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub

upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/

partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za

niewykonanie lub  nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed

przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa

regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta

umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie

zamówienia i okresu rękojmi i gwarancji

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego :

Gmina Ryjewo do  dnia 25.01.20010 r.  do godz. 9 00.

ul. Lipowa 1.

82-420 Ryjewo.

Oferty zostaną otwarte dnia: 25.01.2010r. o godz.9 30.

w siedzibie zamawiającego :

Gmina Ryjewo

ul. Lipowa 1.

82-420 Ryjewo

Sekretariat.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena  winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z

dokumentacji budowlanej , Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i pomocniczo z

przedmiaru robót, jak również następujące koszty:

wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

związane z wywozem i składowaniem materiałów rozbiórkowych, projektu organizacji placu

budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją i koszty związane z obsługą geodezyjną

zadania.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się

wariantowości cen.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi

podstawową zasadę oceny ofert.

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium

oceny ofert :

nazwa kryterium – najniższa cena

waga kryterium  -   100%   =  100 pkt.

4. Oferta z najniższą  ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty.

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w

zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w

niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie

zamówienia przepisami prawa.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Cn :Cb x 100%

gdzie :   Cn – cena oferty najniższej

Cb – cena oferty  badanej

100% - waga kryterium

#529

7. Wynik - oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z

ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą

ilość punktów.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed

przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców

podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a

także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało

miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej  Urzędu Gminy Ryjewo.

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam

przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na

wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa

może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które

służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli

wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji

jakości.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości: 10 % ceny ofertowej (brutto) przedstawionej przez Wykonawcę

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 23830000090070111220000010 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Budowa Świetlicy wiejskiej  wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Rudniki”.

Zabezpieczenie w pieniądzu winno być wniesione przed dniem podpisania umowy przez

Wykonawcę , tj. uznanie rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy..

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 27

Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

Oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 3 do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu

przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w

przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na

podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający

żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności

faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że:

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od

dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim

przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie

internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

1) pisemnej

2) faksem na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu

przekazanego za pomocą faksu.

3) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej   podany w pkt. I niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu

przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym

w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców

do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie

wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia

doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,

jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania

toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do

postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego

Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,

przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności

wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI P

z p „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty

-  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania .

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- Formularz ofertowy z załącznikami  1.a. Formularz cenowy

- Przedmiary  robót.

- Projekt umowy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Ryjewo

ul. Lipowa 1..

82-420 Ryjewo

Zobowiązania wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………….

Numer sprawy:  ZP -341-7/2009

oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę:

Cena oferty:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie  …………………………..    /    do dnia: …………………………………………...  *

Termin płatności:.......... dni

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (wyrażony w liczbie miesięcy): .............

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności …………………………………………………………

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności …………………………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania

oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................., w formie: ........................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| lp | Przedmiot | ilość | Cena jn. netto | Wartość netto (kol.3 x kol. 4) | VAT | Wartość brutto (kol.5 + kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  wymienione w art. 22 ust. 1 i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych, a mianowicie:

1.	posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym, a także  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	w żadnym z zamówień publicznych, realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzono szkody, za którą ponosimy odpowiedzialność przez niewykonanie lub nienależyte jego wykonanie lub szkoda została dobrowolnie naprawiona,

5.	nie otwarto likwidacji ani też nie została ogłoszona upadłość.

6.	nie zalegam z uiszczaniem opłat, składek i podatków na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź uzyskano przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego,

7.	jako osoba fizyczna (w przypadku osób fizycznych ) lub wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz, członek organu zarządzającego (w przypadku spółek jawnych, spółek partnerskich, komandytowych lub komandytowo - akcyjnych lub osób prawnych)* nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

8.	nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U Nr 197 poz. 1661),

9.	nie wykonywano czynności na rzecz zamawiającego związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani też nie posługiwano się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności po stronie Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		                  Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			                   reprezentowania Wykonawcy

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

WYKAZ OSÓB, jakimi dysponuje i/ lub jakimi będzie dysponował Wykonawca, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

wraz z danymi nt. ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykaz wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Nazwisko i imię | Przewidywany Zakres czynności | Doświadczenie zawodowe / posiadane uprawienia. |
| --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy , jak określono w pkt.VI.C.6 siwz.

_________________________	                        _________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do	              Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy			               reprezentowania wykonawcy

Powyższą tabelę dostosować odpowiednio do potrzeb  !!!

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dwóch  lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ,w tym -  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

| lp | Odbiorca/ Miejsce wykonania | Wartość | Zakres przedmiotowy | Data rozpoczęcia /zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (protokóły odbioru, referencje).

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Powyższą  tabelę dostosować odpowiednio !!!

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, JAKIMI DYSPONUJE / i lub będzie dysponował WYKONAWCA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

| Lp | Nazwa urządzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

wzór

UMOWA Nr ………2009

zawarta w dniu  ……… pomiędzy Gminą Ryjewo

reprezentowana przez:

Wójta Gminy Ryjewo – Józefa Gutowskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ryjewo- Małgorzaty Kubic

zwaną w dalszej treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”

.

NIP  -5811804893     . , REGON -191855704

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Umowę  zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,

o następującej treści:

§ 1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie złożonej przez Wykonawcę  oferty z

dnia 25.01.2009r. do przetargu nieograniczonego  na :Budowę świetlicy wiejskiej  wraz z zagospodarowaniem terenu  we wsi Rudniki.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót  budowlanych  określonych w przedmiarach robt  określających zakres tych robót.

3.  Roboty wykonywane będą z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę

zgodnie ze złożoną  ofertą

4.  Termin realizacji prac będących przedmiotem umowy ustala się na 180 dni.

od  dnia podpisania umowy i przejęcia placu budowy przez  Wykonawcę.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1. Wprowadzenie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę,  na teren

budowy .

2.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiór przedmiotu umowy nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów

( atestów, gwarancji, prób itp. )

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trzech etapach

Etap I   Ławy fundamentowe plus ściany budynku

Etap  II Konstrukcja dachu plus pokrycie

Etap III Roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z

dokumentacją budowlaną, stanowiącą  załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w postępowaniu,  zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i

sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie

budowy zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi .

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz

wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dopełnienia wszelkich

wymogów formalnych wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa,

związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych.

3. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, protokołów prób  itp.

4. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem

inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz

koordynowanie działań podwykonawców.

5. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ……………………………………………………………………………………………. Kierownik budowy jest - w granicach posiadanego upoważnienia - przedstawicielem

Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem

warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób  zatrudnionych .Wykonawca zrzeka

się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

7. Przyjęcie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:

- wyposażenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury , które są niezbędne do lub podczas wykonywania robót,

- wykonanie robót tymczasowych , które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.

8. Uprzedzenie pisemnie Zamawiającego, przy dokonaniu jednocześnie wpisu do dziennika budowy,  o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym

wykonaniem obowiązków Zamawiającego,  a także opóźnieniem wynikającym z przyczyn

niezależnych od  Zamawiającego .

9. Utrzymywanie terenu budowy :

- w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń  pomocniczych i zbędnych materiałów , odpadków i śmieci , urządzeń prowizorycznych , które nie  są potrzebne lub  pozbywanie się ich.

- zapewniając ochronę mienia,

- zapewniając  oznakowanie i zabezpieczenie  terenu budowy,

- zapewniając  usuwanie awarii związanych  z prowadzeniem budowy ,

- zapewniając  wykonanie  zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót .

10. Pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

a w szczególności za zajęcia dróg itp.

11. Prowadzenie dziennika budowy.

12 .Usunięcie po zakończeniu  robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego

zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się

do użytkowania.

13. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego , do

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz     udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

.

§ 4

1.  Za wykonanie umowy strony uznają bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, o

którym mowa w   § 1  oraz  doprowadzenie terenu budowy do stanu  nadającego się

do użytku.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich

za szkody , które powstaną  podczas lub w związku  z realizacją umowy.

§ 5

1.  W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z

inspektorem nadzoru .

2.   Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:…………………………………………………………………………………

3.   Inspektor nadzoru jest – w granicach posiadanego upoważnienia – odpowiednio

przedstawicielem Zamawiającego.

4.   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim

upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu budowy.

5.   Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji

inspektora nadzoru.

§ 6

1.  Strony zgodnie ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie złożonej oferty z dnia ………………………….. protokołu przetargu, kwotę brutto ………………. złotych

2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak określono w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

3.    Płatności  za wykonanie  poszczególnych etapów określonych w umowie.

4.   Postawę do wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru robót  sporządzony przez Wykonawcę , podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego..

5.   Faktury należy wystawiać dla: Gminy Ryjewo nr. NIP 581-18-27-902

7. Termin zapłaty  strony ustalają na  14  dni od daty otrzymania faktury i podpisaniu  częściowego protokołu odbioru..

8.   Należność płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

9. W przypadku opóźnienia  w zapłacie wynagrodzenia  przez Zamawiającego, zapłaci on

Wykonawcy odsetki ustawowe.

10.   Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 7

1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór częściowy – po bezusterkowym wykonaniu  każdego z etapów robót

b) odbiór  końcowy - po wykonaniu całości  zamówienia

c) odbiór ostateczny - po  upływie  okresu rękojmi.

2.  Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia

robót.

3.  Obiorów dokonuje Komisja , w skład której wchodzą:

a/ przedstawiciel Zamawiającego,

b/ inspektor nadzoru,

c/ przedstawiciel Wykonawcy,

d/ kierownik budowy,

4.  Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające

wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

5.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiający

odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po

usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w pkt. 1a

niniejszego §.

6.  Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia

postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność

użytkową wykonanych robót.

7.   W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie

rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że

Wykonawca nie zdoła ich usunąć  w czasie odpowiednim  , Zamawiający może :

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości

użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w

przypadku braku takiej możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego

wybranego przez Zamawiającego, albo

2)  zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy,

zachowując przy tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z

zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,

3)  dokonać robót naprawczych na koszt  Wykonawcy potrącając ich wartość i

poniesioną szkodę z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania

umowy

- co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych .

8.  Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na

sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

9.  Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu

w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem

do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a

roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 8

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi  5 %  ceny   brutto umowy .

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie  ……………..  jak Wykonawca wskazał w ofercie , przed podpisaniem umowy .

- Zabezpieczenie zostało wniesione na cały okres realizacji zamówienia i okres udzielonej

rękojmi i gwarancji

- 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś 30% przeznaczone zostaje na  pokrycie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady  i gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy , o którym mowa w pkt.1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy – prawo zamówień publicznych .

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania zamówienia , 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zwrócone zostanie Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 9

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji

wynosi  36. miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną , estetyczną wykonanych

robót,

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz

ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o

tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności

wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z

tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia..

5. Zapis pkt 4 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych .

Rękojmia

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po

upływie dwóch lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od

daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie

dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy,

jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,

jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w pkt 3 daje Zamawiającemu

prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią

zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty

zabezpieczenia wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.

§ 10

1. Wykonawca nie ma prawa podzlecać żadnej części robót bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiającego.

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

Postanowienia zawarte w umowach z Podwykonawcami nie mogą być sprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w zakresie formy rozliczania za

wykonanie roboty.

3. Występując o zgodę, o której mowa w pkt. 1 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu

umowę z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 14 dni od

otrzymania  umowy będzie przez Strony uważany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy

z podwykonawcą. Umowy nie przedłożone będą uważane za niezawarte, a roboty nimi

objęte za zrealizowane przez Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z

zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli

ten wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, sztuką

budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

6.Wszystkie zapisy dotyczące Wykonawcy generalnego stosuje się odpowiednio do

podwykonawców.

§ 11

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a)   za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych   przy odbiorze lub w okresie rękojmi

lub gwarancji  – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc  od  dnia wyznaczonego na

usunięcie wad wg protokołów podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę lub

jednostronnego protokołu,

c)  za nie wykonanie  umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 6 ust. 1 umowy.

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 2 umowy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1

niniejszej umowy

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo  potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.

3.  Niezależnie od kar umownych określonych w  niniejszej umowie oraz pokrycia szkód z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość pokrytych w tych formach szkód.

§ 12

1.  Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę , za 1 miesięcznym

okresem wypowiedzenia , a następnie odstąpić od jej realizacji , jeżeli druga strona w sposób istotny narusza postanowienia niniejszej umowy , powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :

a)  Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i

przyjęcia placu budowy , w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do

rozpoczęcia robót i jest oczywiste że w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu

umowy w terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzeżeń  Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu

wykonywania przedmiotu umowy w dalszym ciągu nie wykonuje robót zgodnie z warunkami  umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez

okres dłuższy niż 7 dni,

d)  Wykonawca dopuszcza się marnotrawstwa,

e)  nastąpiła upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie układowe lub Wykonawca

przystąpił do likwidacji swojej firmy,

f) Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje surowców i materiałów zadeklarowanych

w ofercie.

g) wydano  nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę

majątku na rzecz wierzycieli,

3.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 2 Wykonawca jest

zobowiązany w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez

Zamawiającego od umowy do:

a) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

b) przekazania placu budowy,

c) pokrycia z kwoty zabezpieczenia  wszelkich szkód jakie poniósł Zamawiający, co nie

pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,

jeśli kwoty te  nie pokryją wyrządzonej mu szkody.

d) zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust 1 lit. d umowy , co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej

mu szkody.

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa w terminie 30 dni od daty

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

5.  W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z

obowiązków, wymienionych w pkt 3  niniejszego § Zamawiający ma prawo sporządzić

na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania

terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę .

6.  W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz placu

budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

7.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe, prace

przygotowawcze oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i

pozostają w jego dyspozycji.

8.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

a/  odmawia bez  uzasadnienia odbioru wykonanych robót,

b/  odmawia bez  uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.

9.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

10.  Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Inspektor nadzoru sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość

wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół prac w toku.

11. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych  w ust. 8 niniejszego §

strony  sporządzą protokół prac w toku. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do

jego sporządzenia w terminie 3 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu

upoważnia drugą stronę do  sporządzenia jednostronnego protokołu.

12. Protokoły  stanowią podstawę do wypłaty  Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego

wartości  prac i materiałów , na dzień sporządzenia protokołu, za które Wykonawca nie

otrzymał wynagrodzenia

13.  Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich

należności Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania , lub nienależytego

wykonania umowy,  w szczególności,  o których mowa  w ust.  3 niniejszego §.

§ 13

Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych .

§ 14

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i winny być  sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie do niej postanowień , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić

treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3.    Nie dotyczy to sytuacji , gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są

korzystne dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego , kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 16

1.  Strony umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw

wynikłych na tle realizacji umowy.

2.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  Sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA

…………………………………                          …………………………………